«ПАЛАГАЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛАГАЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

д.Палагай

22 июня 2017 года	    №29

Об утверждении  Программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования

«Палагайское»  на 2017-2027 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Палагайское», Совет депутатов муниципального образования «Палагайское»

РЕШАЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское»  на 2017-2027 годы

- Настоящее решение обнародовать  на информационном стенде в здании администрации  сельского поселения и разместить на  официальном сайте муниципального образования «Юкаменский район» в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  муниципального  образования

«Палагайское»                                                                         _________________/  З.Н.Невоструева /

Утверждена

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Палагайское»

№ 29  от 22.06.2017 г.

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования

«Палагайское»  на 2017-2027 годы

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Муниципального образования «Палагайское»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения

населения и перевозов грузов  на территории поселения

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям

развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной

инфраструктуры поселения

6.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию

правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

на   территории Палагайского сельского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское» на период с 2017 по  2027 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

# -   постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный план муниципального образования «Палагайское» Юкаменского района Удмуртской Республики.

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Палагайское», в том числе, социально-экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального  образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Палагайское» на 2017-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципальное образование «Палагайское» Юкаменского района Удмуртской Республики |
| Основной разработчик программы | Администрация муниципальное образование «Палагайское» Юкаменского района Удмуртской Республики |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. –52,250 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог; - реконструкция и ремонт улично-дорожного освещения; - ремонт пешеходных тротуаров. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры : 2. Развитие транспорта общего пользования: 3. Развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Палагайское»

2.1. Основные сведения о муниципальном образовании «Палагайское» 

  Муниципальное образование «Палагайское» образовано в соответствии с Законом РФ

№ 131 «Об общих принципах местного самоуправления».

Местное самоуправление представлено: Советом депутатов, состоящим из 11 депутатов, Администрацией муниципального образования.

Главным должностным лицом является Глава муниципального образования, являющийся, также, председателем Совета и Главой администрации муниципального образования.

Общая площадь территории составляет 5443,33 га.

На территории муниципального образования расположено 3 населенных пункта:

Список населенных пунктов и количество  хозяйств и населения

по  МО «Палагайское»   Юкаменского района УР на 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ##### Число хозяйств |  | Расстояние до районного центра (км.) | Расстояние до д.Палагай(администр. центра) (км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число хозяйств всего | Всего зарегистри-рованных |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. |
| 1 | ## д.Палагай | 162 | 425 | 11 | -- |
| 2 | д. Гулекшур | 32 | 105 | 16 | 5 |
| 3 | д. Золотарево | 3 | 4 | 13 | 2 |
|  | Итого по с/администрации | 197 | 534 |  |  |

.

Административным центром муниципального образования являетсяд.Палагай, расположенное в 11 км севернее районного центра села Юкаменское.

На территории функционирует одно сельскохозяйственное предприятие:

ООО «Куркан» с центральной усадьбой в д.Палагай.

Населенные пункты Палагай и Гулекшур связаны дорогой с твердым покрытием. Деревня Золотарево соединено грунтовой  дорогой.

В поселении  работают:  школы  - МБОУ Палагайская СОШ,    детский сад,  сельский  Дом культуры,  библиотека,  ФАП, отделение связи, четыре  магазина смешанной торговли. Населённые пункты: Палагай и Гулекшур- газифицированы.

  - 2.2    Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Внешние связи муниципального образования «Палагайское»  поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от д.Палагай до административного центра района села Юкаменское  по автодороге – 12 км.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт, услуги службы такси и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в  сельском поселении отсутствуют.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (156единиц/1000человек  в 2016 году) оценивается как ниже прогнозируемого (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения.  Часть дорог общего пользования местного значения имеют  грунтовое покрытие. Ремонт автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией.

Палагайское сельское поселение находится относительно недалеко от районного центра  и ближайшего города Глазова, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами муниципального  и  дорогами местного значения и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорог с твердым покрытием составляет 5,5 км. Почти все дороги требуют совершенствования, а так же ямочного  и капитального ремонта. Совершенствование улично-дорожной сети предусматривает в первую очередь реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствие твердого покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность транспорта.

В настоящее время внешние связи муниципального образования поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории поселения проходит   автомобильная дорога общего пользования:

- местного значения - «село Юкаменское –г.Глазов», в том числе от села Юкаменское до д.Палагай, протяженностью 11 км; покрытие дороги-асфальт.

Остальные дороги между населёнными пунктами грунтовые.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, грузовых автомобилей, тракторов,  принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2014-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и частных гаражах граждан. Парковочные места имеются не у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Палагайского  сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 577 | 572 | 571 |
| 2 | Количество автомобилей и других транспортных средств у населения, ед. | 61 | 71 | 89 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 105 | 124 | 156 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта и в пешем порядке.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов в населённых пунктах поселения тротуары не предусмотрены, движение пешеходов осуществляется по обочинам  дорог. В местах пересечения  с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога Глазов- с. Юкаменское.

На территории Палагайского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

## Состояние объектов улично-дорожной сети (транспортных объектов) поселения в целом можно назвать удовлетворительным, но качество их покрытий из года в год ухудшается, а темпы их ремонта низки. Требуется проведение реконструктивных мероприятий. Особенно в индивидуальной жилой застройке остро требуется реконструкция и ремонт участков существующей улично-дорожной сети.

## Совершенствование улично-дорожной сети предусматривает в первую очередь:

## - реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствия твердого покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность транспорта;

## - постройку и ввод в действие новых объектов улично-дорожной сети для совершенствования транспортного обслуживания населения и предприятий.

## Дополнительно предполагается улучшить транспортное обеспечение населенных пунктов и зон отдыха населения. Планируется обновление существующих грунтовых дорог.

## Планирование строительства и реконструкции улиц и дорог выполняют по этапам. Категории улиц и дорог поселка установлены в соответствии со СП 42.13330.2011 и СНиП 2.05.02-85.

| ## Категория дороги (улицы) | ## Ширина в красных линиях (земляного полотна), м | ## Ширина проезжей части, м | ## Число полос движения | ## Расчетная скорость движения, км/ч | ## Ширина тротуара (обочин), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Поселковая дорога | ## 20 | ## 7 | ## 2 | ## 60 | ## - |
| ## Главная улица | ## 20 | ## 7 | ## 2 | ## 40 | ## 1,5-2,25 |
| ## Основная улица в жилой застройке | ## 15 | ## 6 | ## 2 | ## 40 | ## 1-1,5 |
| ## Второстепенная улица в жилой застройке | ## 10 | ## 5,5 | ## 2 | ## 30 | ## 1 |

## Территории рекреационного значения обеспечены автомобильными дорогами, доступность рекреационных территорий составляет не более 15 минут.

## Связь жилых территорий с производственной зоной обеспечивается автомобильными дорогами IV категории. Для основных улиц, связывающих жилые кварталы с производственной территорией, предлагается использовать   вид покрытия из гравия.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г)

«О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Палагайского сельского поселения, утверждённая Постановлением Администрации муниципального образования «Палагайское» от 19 июля 2013 года №33;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

В состав муниципального образования  «Палагайское» входят 3 населенных пункта.

Расстояния   до населенных пунктов сельсовета.

| № п/п | Дороги до населённых пунктов | Протяженность, в метрах | Покрытие дорожного полотна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Палагай- д.Гулекшур | 5000 | асфальт |
| 2. | д.Палагай- д.Золотарево | 2000 | грунт |

Населенные пункты Палагайского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Палагайского сельского поселения

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность в метрах | Покрытие дорожного полотна |
| --- | --- | --- | --- |
| А) | Деревня Палагай |  |  |
| 1. | ул. Центральная | 1390 | асфальт |
| 2. | ул. Родниковая | 1340 | грунт |
| 3. | ул. Луговая | 920 | грунт |
| 4. | ул. Лесная | 915 | грунт |
| 5. | ул. Новая | 480 | грунт |
| 6. | ул. Детсадовская | 270 | грунт |
| 7. | ул. Клубная | 240 | грунт |
| Б) | деревня Гулекшур |  |  |
| 1. | ул. Пчеловодная | 1100 | грунт |
| 2. | ул. Полевая | 450 | грунт |
| В) | деревня Золотарево |  |  |
| 1. | ул. Речная | 150 | грунт |
|  |  | 7255метров |  |

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Палагайское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточное искусственное освещение;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 6000 | 4600 | 5900 | 5200 | 6500 | 31800 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 42,0 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения,   сфер обслуживания и сельского хозяйства;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий программы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

- создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью  предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

- информирование населения о ходе выполнения программы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 | 1,5 – 2,25 |
| Основная | Связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами на территории муниципального образования и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

### Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

### Программой предусматривается система велосипедных дорожек.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы возможны риски.

Нормативные правовые риски: - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Удмуртской Республики, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

Расходы программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета муниципального образования «Палагайское»  на очередной финансовый год и плановый период.

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Палагайского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования «Палагайское», отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения на уровне средних по району.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Палагайского сельского поселения

Администрация муниципального образования «Палагайское» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.