«ВЫЛЫН-УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 18 марта 2020 года                                                                                                          № 19

# Село Верх-Уни

О проведении противопаводковых мероприятий

на территории муниципального образования

«Верх-Унинское» в 2021 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных с прохождением весеннего паводка в 2021 году, администрация муниципального образования «Верх-Унинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Муниципального образования «Верх-Унинское» на период весеннего половодья 2021 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с паводком 2021 года (Приложение 2).

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования «Верх-Унинское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Юкаменский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Верх-Унинское»                                                                          Н.В.Веретенникова

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Верх-Унинское»

от 18.03.2021 № 19

П Л А Н

противопаводковых мероприятий муниципального образования «Верх-Унинское»

на период весеннего половодья 2020 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Глава поселения | До 20.03. 2021 |
|  | Рассмотрение вопроса обеспечения превентивных мер, связанных с весенним паводком, на совещании с руководителями сельхозпредприятий и учреждений социальной сферы | Глава поселения | До 25.03. 2021 |
|  | Проверка готовности системы оповещения | Глава поселения | До 30.03. 2021 |
|  | Проведение тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов ДПД и ДПК, оперативного штаба и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения | До 30.03. 2021 |
|  | Проведение обследования гидротехнических сооружений на Останапиевском, Верх-Унинском, Усть-Лекомском, Доронинском и двух Шафеевских прудах | АдминистрацияМО | До 30.03. 2021 |
|  | Организация работ по подготовке гидротехнического сооружения к пропуску воды в период весеннего половодья (чернение и распиловка льда вокруг водосбросов и т.д.) | Глава поселения | До 30.03. 2021 |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, с целью приведения в готовность к действиям в случае ЧС | Глава поселения, руководители сельхозпред-приятий | До 30.03. 2021 |
|  | Организация очистки от снега и наледи систем водоотведения в населенных пунктах, обеспечение беспрепятственного пропуска талых вод. Организация очистки от снега, наледи и сосулек с кровель зданий жилого фонда и производственных помещений | АдминистрацияМО, руководители организаций и учреждений | До 30.03. 2021 |
|  | Организация регулярной разведки ледовой обстановки на имеющихся водоемах | Администрация МО | Март - апрель |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращения смыва в реки и водоемы удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, отходов сельскохозяйственного производства | Глава поселения, руководители сельхозпред-приятий | Март - апрель |

Приложение 2 к постановлению

администрации муниципального образования

«Верх-Унинское»

от 18.03.2021 г. № 19

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер,

связанных с паводком 2021 года на территории муниципального образования

«Верх-Унинское»

      - Руководитель штаба: Веретенникова Наталья Владимировна, Глава муниципального образования «Верх-Унинское».

      - Члены штаба:

- Максимова Наталья Геннадьевна, ведущий специалист администрации муниципального образования «Верх-Унинское».

- Осипова Валентина Николаевна, генеральный директор ООО «Верх-Уни» (по согласованию).

- Яговкин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Маяк» (по согласованию).

- Данилов Сергей Николаевич, глава КФХ (по согласованию).

- Захаров Алесей Леонидович, директор МКОУ Верх-Унинская основная общеобразовательная школа.

- Арасланова Ильсия Нафиковна, заведующая МБДОУ детский сад № 12 д.Шафеево.