«ВЫЛЫН-УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  марта 2013 г.                                                                                                               № 7

# С. Верх-Уни

# О подготовке   к весеннему паводку

2013 года на территории

МО «Верх-Унинское».

В целях обеспечения сохранности прудов, гидротехнических сооружений, защиты населения и территории МО «Верх-Унинское» от весеннего паводка 2013 года и принятия своевременных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии МО «Верх-Унинское» (списочный состав прилагается).

- Утвердить план работы на паводковый период (план прилагается).

- Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, независимо от форм собственности, провести мероприятия согласно плану работы на паводковый период.

- Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации МО «Верх-Унинское» организовать выполнение мероприятий по подготовке территории Верх-Унинского поселения к пропуску весенних паводковых вод 2013 года.

- О всех ЧС, возникающих в связи с паводком, сообщать главному специалисту отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Верх-Унинское»Невоструеву А.Ю.  по телефону 2 – 16 – 36  или по телефону ЕДДС – 01.

- Настоящее постановление вручить всем руководителям сельхозпредприятий, разместить в общественных местах.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на уполномоченного по делам ГО и ЧС администрации МО «Верх-Унинское» Максимову Н.Г.

# Глава  МО  «Верх-Унинское»:____________________/  Н.В.Веретенникова /

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

СОСТАВ   ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ   КОМИССИИ

ПО  ТЕРРИТОРИИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХ – УНИНСКОЕ»  НА  2013 ГОД.

- Веретенникова Наталья Владимировна – глава  МО «Верх-Унинское».

- Максимова Наталья Геннадьевна – специалист, уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации МО «Верх-Унинское».

- Осипова Валентина Николаевна – руководитель ООО «Верх-Уни» (по согласованию).

- Яговкин Александр Александрович – руководитель ООО «Маяк» (по согласованию).

- Данилов Сергей Николаевич – руководитель К(Ф)Х Данилова С.Н. (по согласованию).

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

ПЛАН

РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХ – УНИНСКОЕ» В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 2013 ГОДА.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. | До 10.04.2013 | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Разработать график дежурства и планы мероприятий на период весеннего паводка. | До 10.04.2013 | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Очистить подъезды к прудам. | До 10.04.2013 | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Создать механизированные группы для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, предусмотреть водопропускные и водоотводные каналы (траншеи) | До 10.04.2013 | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Околоть лёд перед входными оголовками. | До 10.04.2013 | Механизированные группы сельхозпредприятий* |
|  | Очистить водоспуски ото льда и мусора | До 10.04.2013 | Механизированные группы сельхозпредприятий* |
|  | Подготовить резерв материальных средств для предотвращения ЧС, связанных с размывом дамб. | До 10.04.2013 | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Проверить состояние и, при необходимости, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах. | До 10.04.2013 | Механизированные группы сельхозпредприятий* |
|  | Организовать контроль уровня воды в водоёмах. | В период паводка | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Обеспечить беспрепятственный проезд тяжеловесной техники к местам возникновения ЧС. | В паводковый период | Руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Организовать подготовку водопропускных устройств на дорогах и проезжих частях улиц для пропуска паводковых вод. | До 10.04.2013 | Глава МО, руководители сельхозпредприятий, имеющие на своих балансах пруды |
|  | Принять меры по ограничению и запрещению движения автотракторной техники по улицам населённых пунктов территории МО «Верх-Унинское», отвода стока вод с целью предотвращения разрушения дорожного полотна. | До 10.04.2013 | Глава МО, руководители сельхозпредприятий |
|  | В образовательных учреждениях провести классные часы с учащимися о запрете хождения по льду прудов и рек во время весеннего паводка. | До 10.04.2013 | Директора школ |

- - ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ  НА СВОЕМ БАЛАНСЕ ПРУДЫ.