АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКОЕ»

«ЮКАМЕН» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2015 года	              № 10

с. Юкаменское

Об утверждении  плана  практических мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке  на территории

муниципального образования «Юкаменское» в 2015 году.

В целях благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Юкаменское» и  руководствуясь Уставом муниципального образования «Юкаменское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  план практических мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, озеленению и противопожарных мероприятий на территории  муниципального образования «Юкаменское» (Приложение).

- Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности и жителям территории муниципального образования «Юкаменское» провести благоустройство производственных и придомовых территорий.

- Контроль  за  выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                  А.П. Широких

Приложение

к постановлению Администрации                  	муниципального образования

«Юкаменское»

от 10.04.2015 г. № 10

План практических мероприятий

по  благоустройству, санитарной очистке и озеленению на территории муниципального образования «Юкаменское» в 2015 году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объявить первую и третью пятницу месяца санитарным днем по уборке производственных и прилегающих территорий, утвержденных постановлением Администрации МО «Юкаменское» от 30.04.2014 № 18 «О закреплении улиц за организациями, предприятиями и учреждениями» | май-сентябрь | Руководители организаций, предприятий и учреждений |
|  | Организация проведения сходов и встреч с населением по улицам с. Юкаменское и населенным пунктам | апрель - август | Администрация МО |
|  | Капитальный ремонт мемориального комплекса и благоустройство сквера | апрель | Администрация МО |
|  | Проведение акции «Мое чистое село». | апрель-май | Организации и предприятия |
|  | Принять участие в районном смотре - конкурсе среди организаций, предприятий и домовладений по благоустройству и санитарной очистке | май - август | Администрация МО |
|  | Обустройство родника в с. Юкаменское | июнь | Администрация МО |
|  | Организация и проведение мероприятий по благоустройству Мальгиновского кладбища | май-август | Администрация МО, бюро «Вечность» |
|  | Обустройство детской игровой площадки на территории Юкаменской СОШ | июнь | Администрация МО, Отдел молодежи |
|  | Содействие в проведении мероприятий по грейдированию, ямочному ремонту УДС улиц с. Юкаменское и населенных пунктов | май-август | Администрация МО |
|  | Содействие в проведении мероприятий по строительству и ремонту тротуаров | июнь-август | Администрация МО |
|  | Замена дорожных знаков, не отвечающих требованиям ГОСТов, по улицам Строителей, Попова с. Юкаменское | май | Администрация МО |
|  | Обустройство автобусных остановок: - установка дорожных знаков и посадочных площадок | май-июнь | Администрация МО |
|  | Установка неровностей по улицам Советская и Первомайская с. Юкаменское | май | Администрация МО |
|  | Содействие в закладке яблоневой аллеи, посвященной к 70-летию Победы в ВОВ | май | Администрация МО |
|  | Осуществлять контроль за соблюдением и выполнением правил «Благоустройства и санитарного состояния» на территории МО «Юкаменское». | постоянно | Администрация МО |
|  | Ход выполнения плана мероприятий регулярно освещать в средствах массовой информации | постоянно | Администрация МО |