	
	УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления 

товарищества собственников жилья

«50 лет ВЛКСМ 3» 

____________ Т.А. Поздеева


              (подпись)         




Конкурсная документация

открытого конкурса на право заключения договора подряда 

на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома по адресу:

с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 3
с. Юкаменское,

2012 г.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, с.Юкаменское, ул.50 лет ВЛКСМ д.3.
1.2. Заказчиком - организатором конкурса является Товарищество собственников жилья «50 лет ВЛКСМ д. 3». 

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 126000,00 (Сто двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек).

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

- Ремонт системы электроснабжения-44900, рублей;
-Ремонт системы канализации-26300,00 рублей;

-ремонт системы водоснабжения-54800,00 рублей.
1.4. Источник финансирования: денежные средства Государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета УР, средства собственников помещений в многоквартирных домах.
1.5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (время местное) с 05.09.2012г. до 17-00 14.09.2012г. по адресу: 427680, с. Юкаменское, ул. Первомайская  д.9, каб. 13. Заявки сдаются секретарю конкурсной комиссии.
Конкурсная документация предоставляется секретарем конкурсной комиссии бесплатно, в форме электронного документа  в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления с 05.09.2012г. до 17-00 14.09.2012г., в рабочие дни с 8-00 до 17-00, по адресу: 427680, с. Юкаменское, ул. Первомайская, д.9, каб.13.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9 часов 00 минут 17.09.2012г. по адресу: с. Юкаменское, ул. Первомайская, д.9, каб. 13. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются  представители всех претендентов на участие в конкурсе.  Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы на официальном интернет-сайте yukamensk.udmurt.ru
1.8. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.
1.9. Официальные результаты открытого конкурса  публикуются на интернет-сайте yukamensk.udmurt.ru  и в средствах массовой информации (газете «Знамя Октября) в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.10. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

1.11. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора подряда до 12 октября 2012 года.
1.12. Форма, сроки и порядок оплаты – оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором подряда. Оплата производится на основании актов выполненных заказчиком работ. Окончательный расчет – не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
1.13. Контактное лицо – секретарь конкурсной комиссии – Васильева А.А., специалист – эксперт Администрации МО "Юкаменский район", тел./ф. 8(34164) 2-11-40.
1.14. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее, чем за пять дней до новой даты вскрытия конвертов публикует на официальном сайте муниципального образования и в средствах массовой информации объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.4. Заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.5. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.6. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.7. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем месяц до начала срока подачи заявок;

3.1.8. Заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии);

3.1.9. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.10. График производства работ по форме согласно Приложению 4
3.1.11. Заверенная копия решения о назначении руководителя подрядной организации;
3.1.12. Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Все листы заявки на участие в конкурсном отборе должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. Все страницы представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных руководителем (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

3.8. Документы и сведения, предоставленные в составе заявки на участие в конкурсе, участнику конкурсного отбора не возвращаются и остаются на хранении у организатора конкурса не менее чем три года.
4.Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе и обеспечение договора подряда.
4.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и размер обеспечения выполнения договора подряда Заказчиком  не установлены.
5. Процедура проведения конкурса

5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в разделе 1 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее, чем за пять дней до новой даты вскрытия конвертов публикует на официальном сайте муниципального образования и в средствах массовой информации объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками..

5.3. После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2. предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений;
5.5.6. подача заявки после установленного в извещении времени вскрытия конвертов;

5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

5.6. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

1) цена договора: максимальное количество баллов - 40;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 30;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 30. 

6.2. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: 

номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.3. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Бальная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена

договора
	40
	1
	40

	
	
	
	2
	35

	
	
	
	3
	30

	
	
	
	4
	25

	
	
	
	5
	20

	
	
	
	6
	15

	
	
	
	7
	10

	
	
	
	8
	5

	
	
	
	9
	4

	
	
	
	10
	3

	
	
	
	11
	2

	
	
	
	12 
	2

	
	
	
	13 и более
	0


	
	
	
	
	Таблица 2

	Бальная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	30
	1
	30

	
	
	
	2
	30

	
	
	
	3
	30

	
	
	
	4
	25

	
	
	
	5
	20

	
	
	
	6
	15

	
	
	
	7
	10

	
	
	
	8
	5

	
	
	
	9
	4

	
	
	
	10
	3

	
	
	
	11
	2

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4. Оценка по критерию "квалификация участника" производится по трем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.5. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 30, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
	
	
	
	
	Таблица 3

	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 

(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	30
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	в остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более 
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года 
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10



	* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

 ** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.




6.6. Общее максимальное количество баллов по критериям - 100.

6.7. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
6.8. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

6.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе опубликовывается на интернет-сайте yukamensk.udmurt.ru в районной газете «Знамя Октября» в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

7. Заключение договора

7.1. Договор заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Если победитель уклонился от заключения договора (не представил подписанный  с его стороны проект договора), то в этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

7.2. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора, то в этом случае проводится   повторный конкурс.

7.3. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях:

7.3.1. если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

7.3.2. если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

7.3.3. если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

7.4. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие  в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.
8. Требования антимонопольного законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается:

1) координация организатором конкурса деятельности участников конкурсного отбора;

2) создание участнику конкурсного отбора или нескольким участникам конкурсного отбора преимущественных условий участия в конкурсе, в том числе путем доступа к информации;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей конкурса;

4) участие организатора конкурса и (или) работников организаторов конкурса в конкурсе. 

Приложение 1

к конкурсной документации
	На фирменном бланке

участника конкурсного отбора


	


Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

     1. Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


    2. Электронный адрес участника _____________________________________

 3.Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

                            является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

 4. Участник _______________________________выданное саморегулируемой организацией свидетельство о 





имеет (не имеет)

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов   капитального  строительства согласно  перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624

     5. Конкурсная документация изучена  нами в полном объеме и  признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

     6. Подтверждаем соответствие требованиям:

     - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

     - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

     - участник   не  находится  в  процессе  ликвидации  или в процедуре банкротства;

     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

     7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость.
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Количество  дней с момента начала работ
	


     8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние три года по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последние три года по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного и другого персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы 10 лет и более и стажем работы в компании более 5 лет
	
	

	
	- с опытом работы менее 5 лет
	
	

	3
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

                                        (дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

  __________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.13 конкурсной документации 

	__________________________
	___________________
	_____________________________

	(должность руководителя)
	(подпись)
	(Ф.И.О. руководителя)








м.п.

Приложение 2

к конкурсной документации
Опись
входящих в состав заявки документов

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                     (наименование участника)

подтверждает,  что   для  участия  в   конкурсе на   выполнение работ  по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

            (указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки   представлены нижеперечисленные документы  и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


	__________________________
	___________________
	_____________________________

	(должность руководителя)
	(подпись)
	(Ф.И.О. руководителя)








м.п.

Приложение 3

к конкурсной документации
                        Доверенность N______

     Место составления ______________________

     Дата выдачи________________

     Настоящей доверенностью ________________________________________________________________

                    




                 (наименование участника)

в лице ____________________________________________________________________________________

               (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании _________________________________________________________________

                                 (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ____________________________________________________________________________

                        (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку  на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

          (наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, его подпись)

	__________________________
	___________________
	_____________________________

	(должность руководителя)
	(подпись)
	(Ф.И.О. руководителя)








м.п.

Приложение 4
к конкурсной документации
График производства работ. 

	№
	Вид монтажных (демонтажных) работ
	Продолжительность исполнения 

(кол-во дней). 
	Ответственный исполнитель
	Примечание 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


	__________________________
	___________________
	_____________________________

	(должность руководителя)
	(подпись)
	(Ф.И.О. руководителя)








м.п.

Приложение 5
к конкурсной документации
Проект
Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 3
с. Юкаменское






                              «      »_________2012г.

Товарищество собственников жилья «50 лет ВЛКСМ 3» в лице председателя правления ТСЖ Поздеевой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и____________________________________________________________________________________, в лице__________________________________, действующего на основании ________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на основании результатов конкурса протокол №_________от__________________о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и производит оплату, а Подрядчик обязуется в установленный
настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское, ул.50 лет ВЛКСМ д.3, по следующим видам работ:_____________________________

__________________________________________________________________________________________
          1.2   Подрядчик возмещает  стоимость работ по составлению проектно-сметной документации, экспертизы сметной документации, ведения технического надзора, при условии документального подтверждения данных затрат, выставленных счетов  заказчику.
1.3. Объем и содержание работ определяется дефектными ведомостями и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, составляет

тыс.руб., в том числе НДС_____________,

(или НДС не облагается).
2.2. Стоимость работ, установленная п. 2.1 настоящего Договора, является твердой и пересмотру не подлежит.
3. Порядок оплаты работ
3.1. Авансовый платеж Подрядчику не предусматривается.
3.2. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится
на основании сданных Подрядчиком и принятых Заказчиком актов выполненных работ КС-2 и справки КС-3, согласованных с органом местного самоуправления, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок. 
4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в полном
объеме, предусмотренном проектной документацией, в соответствии со строительными нормами и
правилами в установленные настоящим Договором сроки, в соответствии с «Графиком производства работ», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Начало работ___________2012 г. окончание 
2012 г.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.1. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

7. Выполнение работ
7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора; 

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком;
7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка работ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9. Гарантии качества по сданным работам
9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.

10. Ответственность сторон
10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. На Подрядчике лежит риск случайной гибели или случайного повреждения многоквартирного дома до момента сдачи его Заказчику.

10.3. В случае возникновения аварийных ситуаций в процессе производства работ по вине Подрядчика, устранение последствий аварий производится за его счет.

10.4. В случае нарушения сроков производства работ, указанных в п.4.1. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает штраф в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости настоящего Договора.

10.5. В случае использования Подрядчиком материалов и оборудования ненадлежащего качества, а также в случае предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от стоимости настоящего Договора.

10.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости настоящего Договора и возвращает Заказчику денежные средства, перечисленные Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, в полном объеме.

11. Внесение изменений в техническую документацию
11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 2.1. Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения договора
13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

13.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

13.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

14. Разрешение споров
14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия
15.1. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям.

15.2. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (электроэнергия) за счет собственных средств.

15.3. Подрядчик обязан согласовать с органами технического надзора порядок ведения работ на объекте.

15.4. Подрядчик обязан предусмотреть фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании передать Заказчику.

16. Прочие условия
16.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр  Подрядчику.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

17. Приложения к договору

Приложение №1: «Дефектная ведомость, локально-сметный расчет»

Приложение №2: «График производства работ».

18. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»






«Подрядчик»

	Товарищество собственников жилья «50 лет ВЛКСМ 3»

Председатель правления ТСЖ 

Поздеева Татьяна Анатольевна

	


Подпись



М.П.


Подпись



М.П.

